|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Cumplí los tiempos parcialmente: descubrimiento y diseño a tiempo; backend/app e integración se retrasaron ~una semana por decisiones de arquitectura/seguridad y cierre de autenticación, evidencias y notificaciones. Facilitó: alcance claro, prototipo temprano, trabajo en paralelo y checkpoints semanales. Dificultó: reglas de negocio poco precisas, riesgos de integración y baja disponibilidad de testers. Ajustes: documentación de flujos/excepciones, contratos de API previos, ventanas fijas de pruebas y backlog para “deseables”. Mantengo la fecha de entrega.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Para enfrentar las dificultades, primero aclaré las reglas de negocio con quienes deciden: en reuniones cortas definí el flujo y sus excepciones y dejé criterios de aceptación por escrito. Luego cerré la integración antes de programar, definiendo contratos de API (endpoints, datos y estados) y usando mocks cuando faltaban componentes para no quedarme detenido. Cuidé el alcance: lo “deseable” lo llevé al backlog y en cada sprint dejé solo lo imprescindible para cumplir el hito. Reservé una ventana semanal de pruebas con guiones por flujo y guardé evidencias (capturas y videos) en una carpeta ordenada. Apliqué una checklist de calidad básica (validaciones, manejo de errores, logs y autenticación), con revisión de código y una prueba rápida de rendimiento en los flujos críticos. Mantengo visibles los riesgos en el tablero, con responsable y acción, y los reviso cada semana para escalar si hace falta. Finalmente, estoy habilitando mediciones simples (tiempo a oferta y CSAT/NPS) para priorizar mejoras con datos y evitar retrabajos.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como sólido pero perfectible. Lo que destaco es: definí bien el problema, prioricé un alcance claro, construí un prototipo útil para validar, mantuve comunicación constante (checkpoints y actas) y respondí a los cambios con ajustes ordenados (contratos de API, guiones de prueba, backlog). Eso permitió avanzar sin perder la fecha de entrega. Para mejorar, haré tres cosas concretas: - Riesgos y reglas antes: cerrar casos de excepción y decisiones de negocio al inicio para evitar retrabajos. - Métricas desde el día 1: habilitar KPIs operativos tempranos (tiempo a oferta, CSAT/NPS) y revisarlos semanalmente. - Calidad continua: automatizar pruebas básicas (unitarias/integración), reforzar checklist de seguridad y documentar mejor los cambios (changelogs).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Me quedan dudas sobre alcance y evaluación. En concreto: ¿qué funcionalidades mínimas esperan para considerar “terminado” el protograma y cómo se medirá (rúbrica exacta, pesos por criterio)? También quiero confirmar si los KPIsque propuse (tiempo a oferta y CSAT/NPS) son suficientes o si debo agregar otro indicador. En lo técnico, ¿está bien priorizar integración con contratos de API y dejar analíticas avanzadas para después, o esperan ver esas analíticas ya funcionando? Por último, ¿cuánta evidencia necesitan en la entrega (capturas, videos, actas) y qué tan estrictos serán con seguridad y privacidad en esta fase? A mis pares les preguntaría: ¿en qué parte del flujo se les trabó o generó dudas (publicar, ofertar, asignar, reprogramar, calificar)? Si tuvieran que quitar o mover una pantalla para que todo sea más claro y rápido, ¿cuál sería? Y si pudieran pedir una mejora corta que realmente suba la calidad de la experiencia, ¿cuál priorizarían y por qué?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Sí, propondría redistribuir para equilibrar carga y destrabar cuellos de botella. Pasaría integración/contratos de API a quien tenga mayor disponibilidad técnica y dejaría UI/ajustes finos en manos de quien avanzó más rápido en diseño. El líder se enfocaría en coordinación y decisiones de alcance (no en tareas operativas), y haríamos parejas para backend–frontend en los flujos críticos (publicar, ofertar, asignar) para bajar el “bus factor” y acelerar revisiones.

6. APT grupal

Evaluamos el trabajo como coordinado y responsable, con buena respuesta ante cambios y foco en entregar. Aspectos positivos: - Comunicación y compromiso: reuniones cortas y efectivas, asistencia y cumplimiento. - Roles claros: liderazgo visible, responsables por tareas y actas de acuerdos. - Avance técnico real: prototipo utilizable, decisiones de arquitectura documentadas, integración en curso. - Colaboración cruzada: pares front–back para destrabar flujos y revisar código. Aspectos a mejorar: - Planificación fina: estimar mejor tiempos y dependencias para evitar cuellos de botella. - Definición temprana de reglas: reducir ambigüedades (notificaciones, estados) antes de desarrollar. - Evidencias y métricas: sistematizar KPIs (tiempo a oferta, CSAT/NPS) y almacenar pruebas con orden. - Distribución de carga: balancear tareas entre quienes tienen más/menos disponibilidad. Compromisos inmediatos del equipo: - Cerrar contratos de API y casos de excepción esta semana. - Nombrar owner de KPIs y coordinador/a de pruebas. - Mantener tablero Kanban y actas breves al día para seguimiento.